El GAD Municipalidad de Ambato da continuidad a las obras viales que se realizan en el sector del parque sucre cuya ejecución tiene un avance del 40%, con un presupuesto de 1,8 millones de dólares.

Ahí se construye un puente a desnivel de 109 metros de largo, 2 carriles de 7 metros de ancho con una altura de 5 metros. Además un paso deprimido de 150 metros de longitud y un solo carril de 450, de ancho.

Para este proyecto, tanto en el puente a desnivel como en el paso se utilizan 148 000 kilogramos de acero y 2.600 metros cúbicos de hormigón.

Una de las complicaciones encontradas en la construcción fue que el antiguo sistema de alcantarillado, que tiene unos, 40 años estaba construido de piedra y de una forma empírica.

El contrato se firmó el 15 de febrero del 2019 con un plazo de construcción de 360 días de culminación está previsto para el 29 de febrero del 2020.