obra: terminal terrestre sur

presupuesto: 10,8 millones de dólares

(%) avance: 85%

fecha de culminación: 19 septiembre 2019

nota 1: 21 buses en la zona de embarque. 20 buses en el area de espera. 42 parqueaderos permanentes. 19 locales comereciales. 44 oficinas de boleterias. 10 locales en el patio de comidas.

nota 2: hay un contrato complementario por 861.000 dólares

En la terminal terrestre Sur nos encontramos con que no hay agua potable destinada para esta obra, por lo que debemos encontrar una solución. Tampoco se implementó un modelo de gestión que es una exigencia del Bando de Desarrollo. Pero lo importante es corregir esto a favor de los ambateños.