OBRAS EN EJECUCIÓN GAD MUNICIPALIDAD AMBATO

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

PRESUPUESTO: 26, 1 MILLONES DE DÓLARES

AVANCE: 99% en obra civil y 83% en equipamiento

FECHA DE CULMINACIÓN: 30 septiembre 2019

===========================================

OBRA: TERMINAL TERRESTRE SUR

PRESUPUESTO: 10,8 MILLONES DE DÓLARES

AVANCE: 84%

FECHA DE CULMINACIÓN: 19 SEPTIEMBRE 2019

NOTA 1: 21 BUSES EN LA ZONA DE EMBARQUE. 20 BUSES EN EL AREA DE ESPERA. 42 PARQUEADEROS PERMANENTES. 19 LOCALES COMERECIALES. 44 OFICINAS DE BOLETERIAS. 10 LOCALES EN EL PATIO DE COMIDAS.

NOTA 2: HAY UN CONTRATO COMPLEMENTARIO POR 861.000 DÓLARES

==============================================================

OBRA: ESCALINATAS ELECTRICAS PASAJE PELILEO

PRESUPUESTO: 1,3 MILLONES DE DÓLARES

(AVANCE: 2%

FECHA DE CULMINACIÓN: 22 DE ENERO 2020

NOTA: DE ACUERDO A UN ESTUDIO TÉCNICO ESTA OBRA NO FUE PLANIFICADA, NO FUE OBJETO DE CONTRATO, NO EXISTE O NO SE REALIZÓ UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PREFACTIBILIDAD

OBRA: PARQUEADERO MERCADO CENTRAL

PRESUPUESTO: 2,6 MILLONES DE DOLARES

AVANCE: 8%

FECHA DE CULMINACIÓN: Mayo 2020

NOTA: TENDRÁ 278 PARQUEADEROS EN 5 PLANTAS

OBRA: INTERCAMBIADOR PARQUE SUCRE

PRESUPUESTO: 1,8 MILLONES DE DÓLARES

AVANCE: 35%

FECHA DE CULMINACIÓN: 29 DE FEBRERO 2020