OBRAS EN EJECUCIÓN GAD MUNICIPALIDAD AMBATO

1

Planta De Tratamiento de Aguas Servidas

Presupuesto: 26, 1 millones de dólares

Avance: 99% en obra civil y 83% en equipamiento

===========================================

2

Terminal Terrestre Sur

Presupuesto: 10,8 millones de dólares

AVANCE: 90%

==============================================================

3

Parqueadero Mercado Central

Presupuesto: 2,6 millones de dólares

Avance: 10%

Tendrá 278 parqueaderos en 5 plantas

Obra vial en barrios y parroquias de Ambato

La inversión es de 2,2 millones de dólares

34.000 metros cuadrados de asfaltado

7.365 km de aceras

Avance 90%

4

Intercambiador Parque Sucre

Presupuesto: 1,8 millones de dólares

Avance: 60%

Fecha de Culminación: 29 de febrero 2020.

=============================================

**5**

**El nuevo parque Letamendi**

Inversión de 409.485 dólares

Beneficia a 7.000 personas

Tiene una cancha de uso múltiple

Juego de los Cocos.

Cancha de vóley,

Juegos infantiles,

Equipos de ejercicio.

Construcción del estadio de Picaihua

Inversión 307.000 dólares

Área de intervención 7.400 metros cuadrados

Encespado natural (chamba) 5.400 metros cuadrados

Cerramiento de malla de nylon de 306 metros cuadrados

**6**

**Casa Patrimonial de la Rocafuerte y Mera**

Inversión 718.000 dólares

Restauración de graderíos, cambio de cubierta, pintura de paredes, pisos, ascensor, comedores, cocina.

**7**

**Construcción del parque recreativo La Huerta en Pinllo**

Inversión 191.000 dólares

5.000 personas beneficiadas

Área de intervención 2.500 metros cuadrados

Construcción de bordillos, juegos biosaludables e infantiles, arborización mueblería, cerramiento luminarias y parada de bus

8

**Reparación de veredas en barrios de la ciudad**

11 kilómetros de aceras en los barrios de las la ciudad.

La inversión es de 561 mil dólares y su ejecución se extenderá hasta noviembre de este año.

Contempla la reducción de rampas para el desplazamiento de personas con discapacidad y adultos mayores.

En lo social

500 Kist escolares para niños de escasos recursos

15. 000 agasajos navideños entregados a niños de parroquias

Atención integral a niños y adultos mayores

500 esterilizaciones gratuitas para mascotas