OBRA: **ESTABILIZACIÓN DE TALUDES E IMPLEMENTACIÓN DE GRADERÍOS EN LA CALLE LA YAHUIRA**

código de contrato: c-se01-gadma-070-2019

contratista: depohormigon cía. ltda

monto contrato: 366,805.71

monto anticipo: 183,402.86

fecha contrato: 06-may-2019

fecha anticipo: 09-may-2019

fecha de inicio del plazo: 06-may-2019

 suspensión de plazo: 34 días

 ampliaciones de plazo: 60 días

fecha de terminación de plazo: 04-feb-2020

descripción del proyecto:

Se tiene previsto la estabilización de taludes de la calle Yahuira, así como la construcción de graderíos que comunicarán las calles Yahuira y 13 de Abril, a través de la ejecución de muros que darán seguridad a las edificaciones aledañas así como a la circulación de peatones y vehículos por el Viaducto Yahuira, además se dotará de áreas verdes e iluminación que ayudará a la regeneración urbana del sector.