OBRA: **ESTABILIZACIÓN DE TALUDES E IMPLEMENTACIÓN DE GRADERÍOS EN LA CALLE LA YAHUIRA**

CÓDIGO DE CONTRATO: C-SE01-GADMA-070-2019

CONTRATISTA: DEPOHORMIGON Cía. Ltda

MONTO CONTRATO: 366,805.71

MONTO ANTICIPO: 183,402.86

FECHA CONTRATO: 06-may-2019

FECHA ANTICIPO: 09-may-2019

FECHA DE INICIO DEL PLAZO: 06-may-2019

PLAZO: 180días

 SUSPENSIÓN DE PLAZO: 34 días

 AMPLIACIONES DE PLAZO: 60 días

FECHA DE TERMINACIÓN DE PLAZO: 04-feb-2020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Se tiene previsto la estabilización de taludes de la calle Yahuira, así como la construcción de graderíos que comunicarán las calles Yahuira y 13 de Abril, a través de la ejecución de muros que darán seguridad a las edificaciones aledañas así como a la circulación de peatones y vehículos por el Viaducto Yahuira, además se dotará de áreas verdes e iluminación que ayudará a la regeneración urbana del sector.