**BOLETIN DE PRENSA Nª 176**

Ambato, 20 de agosto de 2020

**Municipalidad invierte 3 millones de dólares en 27 vías de parroquias y barrios de Ambato**

Las parroquias urbanas Pishilata y Celiano Monge, al igual que los barrios aledaños al Paseo Shopping, son los primeros en acceder a la ejecución del Plan Vial Ambato La Gran Ciudad, en su tercera etapa. Este proyecto beneficia a 3.000 habitantes con una inversión que bordea los 3 millones de dólares.

Esta planificación comprende la ejecución de 27 vías en parroquias y barrios del cantón, cuyos trabajos empezaron el pasado 1 de junio, una vez que se firmó el contrato. El plazo para la culminación de las obras viales es de 450 días. A esta fecha, el proyecto tiene un avance del 10%, porcentaje mayor al establecido en el cronograma de trabajos.

El Plan Vial Ambato La Gran Ciudad 3 contempla el asfaltado, en unos casos la construcción total de las calles, así como la infraestructura sanitaria en las vías de Pishilata, Barrio Solís y los barrios ubicados en la parte posterior al Paseo Shopping.

A más de regenerar su vialidad, estos sectores tendrán mejoras en la conformación de veredas para la circulación peatonal, así como equipamiento para el fortalecimiento de servicios como agua potable y alcantarillado. En algunos casos se efectúa la apertura total de las arterias viales.

En las vías se contempla la colocación de base y sub base y el respectivo asfalto, además de bordillos, aceras, complementándose con la repotenciación de sistemas hidrosanitarios en cada sector beneficiado.

En estos días se trabaja en la parroquia Pishilata, calles: Corsino Durán, Antonio Plaza, Alberto Valdivieso, Arízaga Toral, Pedro Ingavélez. También en la parroquia Celiano Monge, en las calles Carlos Toro Lerma, Vinicio Bedoya y Jorge Araujo.

En estos lugares se culminó la instalación de redes de agua potable en los dos lados de la vía, además de alcantarillado y riego, según el caso, por lo que se dio inicio al tendido de materiales pétreos como sub base y base.

Este proyecto vial cuenta con su Plan de Contingencia que se puso a consideración del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, que lo preside el alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez.

Plan Vial Ambato La Gran Ciudad Tercera Etapa

LISTA DE CALLES A INTERVENIRSE LONG (M) UBICACIÓN

1 CALLE AZUAY 630 DESDE AV. BOLIVARIANA HASTA CALLE TUNGURAHUA

2 CALLE LOJA 220 DESDE CALLE URDANETA HASTA GRADAS CALLE ORIENTE

3 CALLE GONZALO MONCAYO 200 DESDE AV. JULIO JARAMILLO CURVA DE RETORNO

4 CALLE FERAUD GUZMÁN 130 DESDE AV. JULIO JARAMILLO HASTA CALLE CUEVA CELI

5 CALLE CARLOS TORO LEMA 730 DESDE AV. JULIO JARAMILLO HASTA LA CALLE PEDRO HECHEVERRÍA

6 CALLE JORGE ARAUJO CHIRIBOGA 830 DOS TRAMOS 1.- AV. JULIO JARAMILLO HASTA LA CURVA DE RETORNO, 2.- AV. JULIO JARAMILLO HASTA AV. ALBERTO VALENCIA

7 CALLE NICO GÓMEZ 70 AV. JULIO CÉSAR CAÑAR

8 CALLE VINICIO BEDOYA 550 DESDE AV. JULIO CÉSAR CAÑAR HASTA LA AV. CARLOS RUBIRA INFANTE

9 PASAJE SIN NOMBRE 90 DESDE LA CALLE CORSINO DURÁN HASTA LA CALLE ANTONIO PLAZA

10 CALLE CORSINO DURÁN 540 DESDE CALLE AMABLE ORTÍZ HASTA LA CURVA DE RETORNO

11 CALLE ANTONIO PLAZA 340 DESDE LA CALLE TULIO HIDROVO HASTA LA CALLE AMABLE ORTÍZ

12 CALLE ARIZAGA TORAL 310 DESDE LA CALLE TULIO HIDROVO HASTA LA CURVA DE RETORNO

13 CALLE ALBERTO VALDIVIEZO 300 DESDE AV. BOLIVARIANA HASTA LA CALLE TULIO HIDROVO

14 CALLE SERAFÍN PULGAR 200 DESDE LA CALLE TULIO HIDROVO HASTA LA CALLE AMABLE ORTÍZ

15 CALLE VÍCTOR SALGADO 135 DESDE LA CALLE MENDOZA MOREIRA HASTA LA CURVA DE RETORNO

16 CALLE PEDRO INGAVÉLEZ 400 DESDE LA CALLE NELSON DUEÑAS HASTA LA CALLE ARIZAGA TORAL

17 CALLE MENDOZA MOREIRA 310 DESDE LA CALLE PEDRO ECHEVERRÍA HASTA LA CALLE VÍCTOR SALGADO

18 CALLE LAURO DÁVILA 200 DESDE AV LUIS ANÍBAL GRANJA HASTA LA AV. ATAHUALPA

19 CALLE TORONTO 160 INTERSECCIÓN CALLE NEW YORK

20 CALLE HERMANO MIGUEL 300 DESDE LA CALLE FRANCO DÁVILA HASTA LA CALLE BEDÓN

21 CALLE BLASCO IBAÑEZ 230 DESDE LA CALLE ANTONIO CLAVIJO HASTA LA CALLE DELIBES

22 CALLE LENIN IPIALES 160 DESDE LA CALLE ANTONIO CLAVIJO HASTA LA CALLE RAMÓN JIMENEZ

23 CALLE VERA SANTOS 280 DESDE LA CALLE ÁNGEL RIVADENEIRA HASTA LA CALLE GARZÓN UBIDIA

24 CALLE LOS NECTARINOS 180 TRAMO COMPLETO

25 CALLE RAMÓN JIMENEZ 106 DESDE LA CALLE MANUEL QUINTANA HASTA LA CALLE BLASCO IBAÑEZ

26 CALLE CRISTOBAL OJEDA DÁVILA 820 DESDE LA AV. BOLIVARIANA HASTA LA AV. JULIO CÉSAR CAÑAR

27 CALLE JORGE CARRERA 96 DESDE LA CALLE NOBOA Y CAAMAÑO HASTA LA CALLE MEDARDO ÁNGEL SILVA

**Comunicación Institucional**